## Slide 1
AUTOMAÇÃO DE ADMISSÃO
Ingestão e priorização
Como as novas solicitações são classificadas, pontuadas em relação às metas de negócios, encaminhadas para a governança e preparadas para revisão.
01
Capturar
Uma porta da frente
02
Classificar
Trabalho comparável
03
Pontuação
Classificação ponderada por meta
04
Rota
Pronto para decisões
RESULTADO
Um pacote de governação que permite aos decisores aprovar, redireccionar ou rejeitar com confiança.
Modelo operacional ilustrativo
01

## Slide 2
UMA PORTA DA FRENTE
Cada solicitação deve entrar em uma fila antes de se tornar trabalho.
A automação começa normalizando a demanda. O agente de admissão coleta o contexto mínimo viável, detecta duplicatas e cria um registro comparável.
Caso de negócios
E-mail / Equipes
Jira / ServiceNow
Solicitação de direção
REGISTRO DE INGESTÃO
Patrocinador e proprietário
Declaração do problema
Resultado comercial esperado
Tamanho/tempo aproximado
Sistemas e equipes tocados
Riscos conhecidos ou sinalizadores de conformidade
Portão de qualidade
A solicitação não prossegue até que tenha evidências suficientes para classificar, pontuar e encaminhar.
Contexto ausente -> perguntar ao solicitante
Duplicata detectada -> mesclagem
Trabalho delicado -> sinalizar antecipadamente
Modelo operacional ilustrativo
02

## Slide 3
CLASSIFICAÇÃO
A classificação transforma solicitações ambíguas em itens de trabalho comparáveis.
Cada solicitação recebe uma impressão digital estruturada: tipo de trabalho, tema estratégico, urgência, complexidade, risco e abrangência.
Sinal
Exemplo
Saída do classificador
Por que isso importa
Ação
Tipo de trabalho
Solicitação de novo produto
Desenvolvimento de capacidade
Compara igual por igual
Atribuir caminho
Link de meta
Proteção de receitas
Objetivo estratégico
Conecta-se ao portfólio
Valor da pontuação
Forma de entrega
Duas equipes, toque SAP
Complexidade média
Define a profundidade da revisão
Proprietários de rotas
Sinalizador de risco
Processo regulamentado
Revisão de conformidade
Evita retrabalho tardio
Adicionar evidências
Resultado: a governança sempre vê um item de trabalho com os mesmos campos, mesmo quando a solicitação original chega como uma pergunta vaga.
Modelo operacional ilustrativo
03

## Slide 4
PONTUAÇÃO
A pontuação torna as compensações visíveis antes da governação.
O agente avalia cada solicitação de acordo com as metas de negócios acordadas e, em seguida, explica o que motivou a classificação para que os líderes possam desafiar as suposições.
MODELO DE PONTUAÇÃO PONDERADA
30%
Ajuste estratégico
25%
Impacto no cliente/receita
20%
Regulamentação ou redução de risco
15%
Confiança na entrega
10%
Eficiência custo/esforço
CLASSIFICAÇÃO ILUSTRATIVA
Portal de integração do cliente
86
Limpeza de relatório ERP
64
Atualização interna do wiki
42
Cada pontuação deve conter uma justificativa, um nível de confiança e uma lista de evidências faltantes.
Modelo operacional ilustrativo
04

## Slide 5
ROTEIRO DE GOVERNANÇA
O roteamento da governança deve ser determinístico.
A lógica de roteamento transforma pontuação, tamanho, risco e necessidade de financiamento no caminho de revisão correto. O trabalho de alto valor avança rapidamente; o trabalho de alto risco recebe o escrutínio correto.
Baixo risco
pequeno esforço
Aprovação rápida
Impacto médio
recursos compartilhados
Revisão do programa
Alto investimento
ou troca estratégica
Conselho de portfólio
Política, segurança
ou gatilho de conformidade
Revisão especializada
Decisão de roteamento = limite de pontuação + faixa de investimento + gatilho de risco + evidências exigidas
Modelo operacional ilustrativo
05

## Slide 6
PACOTE DE REVISÃO
Os decisores precisam de um pacote preparado e não de um bilhete bruto.
O resultado final é um resumo conciso da governação: contexto suficiente para decidir, provas suficientes para confiar e uma próxima ação clara.
RESUMO DE DECISÃO
Solicitar resumo
O que está sendo solicitado, quem é o proprietário e que resultado de negócios ele suporta.
Recomendação
Aprovar, redirecionar, adiar ou rejeitar, com fundamentação e confiança.
Pacote de evidências
Pontue drivers, dependências, verificações duplicadas, riscos e contexto ausente.
Decisões abertas
Financiamento, sequenciamento, exceções políticas
Caminho de governança
Fast-track / programa / conselho / especialista
Próxima etapa
Avaliar proprietário, reunião, data de vencimento
A reunião de revisão começa com uma decisão, não com uma descoberta.
Modelo operacional ilustrativo
06