## Slide 1
M O N I T O R I N G A U T O M A T I O N
Durch die Überwachung werden Projektsignale in Governance-fähige Maßnahmen umgewandelt.
Eine leichtgewichtige Agentenschicht überwacht Meilensteine, Risiken, Abhängigkeiten, Budgetbewegungen und Statusnachweise, damit Führungskräfte vor Besprechungen die wichtigen Probleme erkennen.
01
Signalerfassung
02
Ausnahmeerkennung
03
Überprüfen Sie die Bereitschaft
Überwachungscockpit
Meilensteine
Auf dem richtigen Weg
Abhängigkeit
In Gefahr
Budget
Varianz
Vorteile
Braucht Beweise
Mit Beweisen eskalieren
Überwachungsautomatisierung | ActiveMotion.ai
01

## Slide 2
BETRIEBSMODUS
Die Überwachungsschleife trennt Rauschen von Entscheidungen, die Aufmerksamkeit erfordern.
01
Erfassen
Ziehen Sie Live-Signale ab
Pläne, Tickets, RAID-Protokolle,
Finanzen und Statusaktualisierungen.
02
Erkennen
Vergleichen Sie aktuelle Beweise
gegen Schwellenwerte, Termine,
Eigentümer und Kontrollregeln.
03
Triage
Gruppieren Sie Ausnahmen nach
Schweregrad, verantwortlicher Eigentümer,
und Governance-Pfad.
04
Bereiten Sie sich vor
Verpacken Sie die Entscheidung
Kontext, Empfehlung und
Audit-Trail zur Überprüfung.
Die Ausgabe ist kein weiteres Dashboard; Es handelt sich um eine gefilterte Reihe von Problemen, die zum Handeln bereit sind.
Überwachungsautomatisierung | ActiveMotion.ai
02

## Slide 3
S I G N A L KARTE
Agenten beobachten die Beweise hinter dem Status, nicht nur die Statusfarbe.
Signal
Beweise überwacht
Entscheidungsfrage
Zeitplan
Meilensteindrift, überfällige Arbeiten, Phasentore
Kann das Datum noch halten?
Abhängigkeit
blockierte Übergaben, Latenz des Anbieters, fehlende
Eingänge
Wer muss jetzt handeln?
Finanziell
Budgetverbrennung, Prognoseabweichung, Genehmigungslücken
Ist die Finanzierung noch abgestimmt?
Risiko
RAID Bewegung, ungelöste Kontrollen, wiederholt
Blocker
Was muss eskaliert werden?
Vorteile
KPI Beweise, Adoptionssignal, Wertverlust
Ist das Ergebnis noch glaubwürdig?
Gefilterte Ausnahmen
Überwachungsautomatisierung | ActiveMotion.ai
03

## Slide 4
E X C E P T I O N L O G I C
Der Schweregrad wird bewertet, sodass jedes Problem dem richtigen Governance-Pfad folgt.
Beobachten Sie
Geringe Abweichung, keine Entscheidung
benötigt
Governance-Route
Besitzer-Update
Verwalten
Materialdrift oder blockiert
Abhängigkeit
Governance-Route
Überprüfung des Programmleiters
Eskalieren
Umfang, Budget, Nutzen oder
Kontrollrisiko
Governance-Route
Governance-Vorstand
Eine transparente Bewertung sorgt für eine konsistente Eskalation und beschleunigt Kompromissgespräche.
Überwachungsautomatisierung | ActiveMotion.ai
04

## Slide 5
R E V I E W P A C K
Das Rezensionspaket bietet Entscheidungsträgern den Kontext, den sie benötigen, und keine Datensuche.
Entscheidungskurzschrift
01
Was hat sich geändert?
Varianz, Blocker, Auslöser und Datum
erkannt
02
Warum es wichtig ist
Geschäftsziel, Abhängigkeit, Kosten oder Nutzen
Auswirkungen
03
Empfohlener Weg
Eigentümeraktion, Governance-Route und Ziel
Entscheidung
04
Beweisspur
Links zurück zu den Quelldatensätzen und den neuesten
Statusnotizen
Executive-Objektiv
Auswirkungen
Hoch
Dringlichkeit
Diese Woche
Besitzer
Benannt
Entscheidung
Erforderlich
Überwachungsautomatisierung | ActiveMotion.ai
05

## Slide 6
I M P L E M E N T A T I O N R H Y T H M
Beginnen Sie mit einem fokussierten Regelkreis und erweitern Sie ihn dann zur Portfolio-weiten Überwachung.
Wochen 1-2
Signale definieren
Quellen bestätigen,
Schwellenwerte, Eigentum und
Governance-Routen.
Wochen 3-4
Pilotausnahmen
Führen Sie die Problemerkennung auf einem aus
repräsentatives Programm und
Schweregrad einstellen.
Wochen 5-8
Pakete automatisieren
Bewertungsberichte erstellen,
Beweislinks und
Eskalationszusammenfassungen.
Viertel 2
Portfolio skalieren
Portfolio ausrollen
Überwachung, Trend
Berichterstattung und Nutzen
Verfolgung.
Ergebnis: weniger Überraschungen, schnellere Governance, stärkeres Liefervertrauen
Überwachungsautomatisierung | ActiveMotion.ai
06