## Slide 1
监控自动化
监控将项目信号转化为可供治理的行动。
轻量级代理层监视里程碑、风险、依赖性、预算变动和状态证据，以便领导者在审查会议之前看到重要的问题。
01
信号捕捉
02
异常检测
03
审查准备情况
监控驾驶舱
里程碑
步入正轨
依赖性
有风险
预算
方差
好处
需要证据
用证据升级
监控自动化| ActiveMotion.ai
01

## Slide 2
运营模式
监控循环将噪音与需要关注的决策分开。
01
捕获
从以下位置提取实时信号
计划、门票、RAID 日志、
财务和状态更新。
02
探测
比较当前的证据
对照阈值、日期、
所有者和控制规则。
03
分诊
异常分组依据
严重性，负责任的所有者，
和治理路径。
04
准备
打包决定
背景、建议和
审核跟踪以供审查。
输出不是另一个仪表板；这是一组经过过滤的问题，可供采取行动。
监控自动化| ActiveMotion.ai
02

## Slide 3
信号图
特工会关注身份背后的证据，而不仅仅是身份颜色。
信号
监控证据
决策问题
日程
里程碑漂移、逾期工作、阶段门
日期还能保留吗？
依赖性
交接受阻、供应商延迟、缺失
输入
谁需要现在采取行动？
金融的
预算消耗、预测差异、批准差距
资金是否仍然一致？
风险
RAID 运动，未解决的控制，重复
阻滞剂
什么情况需要升级？
好处
KPI证据、采用信号、价值泄漏
结果还可信吗？
过滤的异常
监控自动化| ActiveMotion.ai
03

## Slide 4
异常逻辑
对严重性进行评分，以便每个问题都遵循正确的治理路径。
手表
微小差异，没有决定
需要的
治理路线
业主更新
管理
物料漂移或堵塞
依赖性
治理路线
项目负责人审核
升级
范围、预算、效益或
控制风险
治理路线
治理委员会
透明的分数可以使升级保持一致，并使权衡对话更快。
监控自动化| ActiveMotion.ai
04

## Slide 5
查看 W 包
审查包为决策者提供了他们需要的背景信息，而不是数据搜寻。
决策简介
01
发生了什么变化
方差、阻碍因素、触发因素和日期
检测到
02
为什么这很重要
业务目标、依赖性、成本或收益
影响
03
推荐路径
所有者行动、治理路线和目标
决定
04
证据追踪
返回源记录和最新记录的链接
状态注释
行政镜头
影响
高的
紧迫性
本星期
所有者
命名
决定
必需的
监控自动化| ActiveMotion.ai
05

## Slide 6
实施节奏
从重点控制循环开始，然后扩展到整个投资组合范围的监控。
第 1-2 周
定义信号
确认来源，
门槛、所有权和
治理路线。
第 3-4 周
试点例外情况
运行问题检测
代表性节目和
调整严重性。
第 5-8 周
自动化数据包
生成审查摘要，
证据链接，以及
升级摘要。
第 2 季度
规模投资组合
推出投资组合
监测、趋势
报告和收益
追踪。
结果：更少的意外、更快的治理、更强的交付信心
监控自动化| ActiveMotion.ai
06